## Slide 2
목차
  01 주제 및 목적
  02 개발환경
  03 요구사항 분석
  04 업무분담
  05 프로젝트 일정계획
  06 시연

## Slide 3
주제 및 목적
개발환경
요구사항 분석
업무분담
프로젝트 일정계획
시연
주제 : 학생 타겟 부동산 중개 웹프로젝트
슬로건 : 공부하는 것도 힘든데 방 찾는건 더 힘들어
목적 : 특정 지역 대학생들을 위한 부동산 중개
로고

## Slide 4
주제 및 목적
개발환경
요구사항 분석
업무분담
프로젝트 일정계획
시연
OS
WAS
Tool
언어
Window 7
Apache Tomcat v8.5
Spring Tool Suite 3
HTML, CSS, JavaScript, jQuery, JSP, Java, Spring
DB
Oracle 11g

## Slide 5
주제 및 목적
개발환경
요구사항 분석
업무분담
프로젝트 일정계획
시연
일반 회원
공인 중개사
회원가입
로그인
회원정보 관리
매물 상세 보기
문의 사항 등록
매물 찜한 내역 보기
최근 본 매물 보기
회원가입
로그인
회원정보 관리
매물 등록 및 수정
중개완료매물 기록
월별 실적 보기
나의 인기 매물 차트

## Slide 6
주제 및 목적
개발환경
요구사항 분석
업무분담
프로젝트 일정계획
시연
협업 체계
  매일 오후 한번 merge 및 테스트
  Github 사이트에 있는 issue 관리 기능 활용

## Slide 7
주제 및 목적
개발환경
요구사항 분석
업무분담
프로젝트 일정계획
시연
2. 개발 분담
민 희 정
박 태 서
함 효 정
관리자 페이지
  중개중인매물
  중개완료매물
  매물 등록/삭제/수정
  통계 차트
매물 Overview
  신매물 리스트
  핫매물 리스트
  매물 검색
  매물 필터
API
  네이버 로그인
  네이버 공유
  기상청 날씨
  구글 차트
회원 정보 페이지
  회원정보 수정/조회
마이 페이지
  찜리스트
  최근 본 방
  관심 목록
매물 상세 페이지
  에이전트 메일 보내기
디자인
  전체 통일된 디자인
API
  다음 지도
회원 관리
  회원가입/회원탈퇴
  로그인/로그아웃
매물 상세 페이지
  매물 & 에이전트 정
  매물 문의사항 조회/수정/삭제
마이 페이지
  나의 문의글
DataBase
  DB 초기 구성
API
  네이버 캡차

## Slide 8
주제 및 목적
개발환경
요구사항 분석
업무분담
프로젝트 일정계획
시연
현황
 | CW 07 | CW 08 | CW 09 | CW 10 | CW 11 | CW 12 | CW 13 |  | CW 14 | CW 15 | CW 16 | CW 17
기획 및 설계 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
DB 구성 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
로그인/로그아웃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
회원가입/수정/탈퇴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
매물 상세 페이지 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
매물 overview/검색 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
찜리스트, 최근 본 방 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
관리자 페이지 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
문의사항 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
전체 디자인 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
API |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1차 발표
2차 발표
3차 발표
OAuth (Naver)
네이버 공유
Daum 지도 API
기상청 날씨
캡챠 (네이버)
구글 차트
Spring 전환

## Slide 9
주제 및 목적
개발환경
요구사항 분석
업무분담
프로젝트 일정계획
시연
2. 향후 진행
추가 기능
Daum 지도 비동기 처리
관리자 매물 페이지 비동기 처리
마이페이지 모바일 회원 인증
매물 상세 페이지 – 에이전트에게 메일 보내기
반응형 웹페이지
검색 자동 완성
아이디/비밀번호 찾기
회원 별 연락한 부동산 리스트
관리자 페이지 차트 년도 별로 데이터 뽑아오는 기능
국제화 (Spring i18n)

## Slide 10
ER 다이어그램